EMPIRA

1 haftalik MVP reja — maktablar uchun demo

Maqsad: 5–10 nafar o‘qituvchiga Empira nimani qila olishini aniq ko‘rsatish

Asosiy maqsad: Empira maktabga vaqtni tejashi, laboratoriya xarajatlarini kamaytirishi va fizika darslarini interaktiv qilishi mumkinligini real demo orqali isbotlash.

1. Empira nima?

Empira — fizika darslaridagi oddiy rasmlar va tajribalarni interaktiv 3D laboratoriyaga aylantiradigan platforma. O‘qituvchi mavzuni yillik reja orqali tanlaydi, o‘quvchi esa xohlagan mavzuni ochishi yoki kitob sahifasini skaner qilishi mumkin. AI (Gemini API) tajriba uchun kerakli asbob-uskunalarni yaratishda va o‘quvchiga tushuntirish berishda ishlatiladi.

Muhim: biz kitoblarni faqat PDF sifatida yuklab qo‘ymaymiz.

Har bir kitobdagi tajribalar uchun kerakli asboblar, instrumentlar va obyektlar aniqlanadi.

Har bir asbobning nomi va kerakli ma’lumoti tizimga qo‘shiladi.

Gemini API shu elementlar asosida kerakli 3D laboratoriya obyektlarini yaratishga yordam beradi.

Har bir laboratoriya tegishli sinf, bob va mavzuga bog‘lanadi.

2. Week 1 MVP — 3 ta asosiy qism

| Qism | Nima bo‘ladi? | Kim uchun? | Natija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Physics Content | 6–11-sinflar fizika mavzulari va tajribalari tizimga bog‘lanadi | Jamoa / platforma | Barcha sinflar Empira ichida |
| 2. Curriculum Dashboard | Sinf → Bob → Mavzu → 3D laboratoriya | Asosan o‘qituvchi | Yillik rejadan bir klikda laboratoriya ochish |
| 3. Scanning Mode | Kitob sahifasi skaner qilinadi va mos mavzu/lab topiladi | Asosan o‘quvchi | Skan → to‘g‘ri 3D lab → AI yordam |

3. Dashboard qanday ishlashi kerak?

Asosiy oqim: Physics → Grade 6/7/8/9/10/11 → Chapter → Topic → 3D Lab

O‘qituvchi to‘liq yillik mavzular rejasini ko‘radi.

Har bir mavzu qaysi hafta yoki qaysi bo‘limga tegishli ekanini ko‘rish mumkin.

Mavzu ichida: qisqa tushuntirish, tegishli tajriba(lar), interaktiv 3D lab va AI assistant bo‘ladi.

Mavzular orasida tez almashish mumkin bo‘ladi.

Telefon va laptopda qulay ishlashi shart.

O‘qituvchi dars paytida skan qilishga majbur emas — kerakli mavzuni dashboarddan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochadi.

4. Scanning Mode qanday ishlashi kerak?

1.   O‘quvchi kitob sahifasi yoki rasmni skaner qiladi.

2.   Empira qaysi sinf, bob va mavzu ekanini aniqlaydi.

3.   Tegishli tajriba yoki laboratoriyani topadi.

4.   Mos 3D laboratoriya avtomatik ochiladi.

5.   AI tajriba davomida tushuntirish va yo‘l-yo‘riq beradi.

5. 7 kunlik ish rejasi

| Kun | Asosiy vazifa | Kun oxiridagi natija |
| --- | --- | --- |
| 1-kun | 6 ta fizika kitobining sinf → bob → mavzu strukturasini tayyorlash. Demo uchun 10–15 ta eng yaxshi tajribani tanlash. | Aniq curriculum map + demo lablar ro‘yxati |
| 2-kun | Kitoblardagi tajriba asboblari/instrumentlarini tizimga kiritish va 3D elementlarni generatsiya qilish. | Asosiy laboratoriya elementlari tayyor |
| 3-kun | Dashboardning asosiy oqimini qurish: Grade → Chapter → Topic → Lab. | O‘qituvchi mavzuni topib, labni ochishi mumkin |
| 4-kun | Scanning tizimini curriculum bilan bog‘lash. | Skan qilingan sahifa mos mavzu/labga olib boradi |
| 5-kun | AI assistant, tushuntirishlar va demo ssenariysini to‘liq ishlatish. | Demo boshidan oxirigacha ishlaydi |
| 6-kun | Ichki test: telefon, laptop, turli mavzular, scanning, 3D lab va AI. Katta xatolarni tuzatish. | Demo barqaror ishlaydi |
| 7-kun | 5–10 nafar o‘qituvchiga real demo. Feedback yig‘ish. | Maktablar uchun real validatsiya |

6. Maktabga nimani isbotlashimiz kerak?

| Qiymat | Empira qanday isbotlaydi? | Demo paytida ko‘rsatish |
| --- | --- | --- |
| Vaqtni tejaydi | O‘qituvchi laboratoriyani oldindan fizik tarzda tayyorlamaydi. | Dashboarddan mavzuni tanlash → 3D lab darhol ochiladi |
| Budjetni tejaydi | Har bir tajriba uchun alohida real asbob sotib olish shart emas. | Bir nechta turli laboratoriyani bir qurilmada ko‘rsatish |
| Darsni qiziqarli qiladi | O‘quvchi tajribada o‘zi qatnashadi. | 3D obyektlar bilan interaktiv ishlash |
| O‘quvchiga mustaqil yordam beradi | AI tajribani tushuntiradi va yo‘l-yo‘riq beradi. | AI assistant bilan real savol-javob |
| Istalgan joydan foydalanish mumkin | Telefon yoki laptopdan kirish mumkin. | Bir xil mavzuni mobil va laptopda ochish |

7. O‘qituvchiga ko‘rsatiladigan ideal demo

1.   Dashboarddan masalan, 8-sinf fizika tanlanadi.

2.   Yillik reja ichidan kerakli mavzu ochiladi.

3.   Mavzuga bog‘langan 3D laboratoriya ishga tushiriladi.

4.   AI tajribani tushuntirib beradi.

5.   Keyin shu mavzuning kitobdagi sahifasi skaner qilinadi.

6.   Empira avtomatik ravishda aynan shu mavzu va laboratoriyani topib ochadi.

Agar o‘qituvchi shu 5–6 qadamni ko‘rib, “buni ertaga darsimda ishlataman” desa — demo muvaffaqiyatli.

8. Week 1 oxirida majburiy tayyor bo‘lishi kerak

6–11-sinflar dashboardda mavjud.

Har bir sinfda boblar va yillik mavzular ro‘yxati ko‘rinadi.

Mavzular tegishli 3D laboratoriyalar bilan bog‘langan.

Kamida 10–15 ta eng yaxshi demo tajriba xatosiz ishlaydi.

Scanning mos mavzu/laboratoriyani ochadi.

AI assistant asosiy tajribalarda foydali tushuntirish beradi.

Telefon va laptopda asosiy flow ishlaydi.

Demo vaqtida kritik buglar bo‘lmaydi.

9. Bu haftada NIMA qilmaymiz

Keraksiz yangi funksiyalar qo‘shmaymiz.

Dizaynni mukammal qilish uchun asosiy funksiyalarni kechiktirmaymiz.

Barcha laboratoriyalarni bir xil darajada mukammallashtirishga urunmaymiz.

Demo uchun kerak bo‘lmagan admin, billing yoki murakkab statistikani qurmaymiz.

6-kundan keyin katta yangi feature boshlamaymiz — test va bug fix qilamiz.

10. Muvaffaqiyat mezonlari

5–10 nafar o‘qituvchi Empira qanday ishlashini tushunadi.

O‘qituvchilarning ko‘pchiligi: “Buni darsimda ishlata olaman” deya oladi.

Kamida bir necha maktab pilot yoki keyingi uchrashuvga qiziqish bildiradi.

O‘qituvchilar qaysi laboratoriyalar eng kerakli ekanini aytib beradi.

Jamoa keyingi 2–4 haftada nimani qurish kerakligini real feedback asosida biladi.

Asosiy prinsip

Week 1 maqsadi: “hamma narsani tugatish” emas. Maqsad — maktabga Empira aynan qanday foyda berishini ishlaydigan mahsulot orqali isbotlash.